FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE 
INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

NOMBRE DE PROYECTO:

Aplicativo para idiomas PAQU: Aprende Quechua

Entrega: Sprint 5 - Socialización y configuración inicial

PRESENTADO POR:

Elizabeth Carina Lavilla Pillco

Allison Mariana Choccña Pauccara

Gaby Leidy Marconi Aracayo

Alejandro Fabricio Rojas Aparicio

Cusco - 2025

ÍNDICE:

1. Introducción	3

2. Planificación del Sprint	3

2.1. Cronograma y Reuniones	3

2.2. Sprint Backlog (Historias de Usuario)	3

2.3. Asignación de Roles y Contribuciones Esperadas	4

3. Ejecución y Avance del Sprint	5

3.1. HU-14: Compartir logros en redes	5

3.2. HU-32: Control de volumen	6

3.3. HU-33: Tamaño de fuente	6

3.4. HU-37: Configuración complementaria	8

4. Resultados y Métricas	9

5. Retrospectiva	10

6. Referencias Bibliográficas	11

7. Anexos y evidencias	11

# Introducción

Objetivo del Sprint: Avanzar en funcionalidades de socialización y configuración inicial para la app de aprendizaje.

Equipo:

- Elizabeth Carina Lavilla Pillco

- Allison Mariana Choccña Pauccara

- Gaby Leidy Marconi Aracayo

- Alejandro Fabricio Rojas Aparicio

# Planificación del Sprint

## 2.1. Cronograma y Reuniones

- Sprint Planning:

  - Duración Planificada: 13/10/2025 - 17/10/2025

  - Asignadas 4 HU por persona

- Daily Scrums: Frecuencia: media vía Whatsapp

- Cambios Iniciales: Ajustes por backlog, integración de la HU-37 y reasignación de tareas.

## 2.2. Sprint Backlog (Historias de Usuario)

| HU ID | Descripción | Story Points | Asignado a | Criterios de Aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU - 14 | Compartir logros en redes | 3 | Alejandro Guevara | - Botón compartir - Generar imagen automática - Previsualización |
| HU - 32 | Control de volumen | 2 | Elizabeth Lavilla | - Sliders música/efectos - Vista ajustes |
| HU - 33 | Tamaño de fuente | 2 | Gaby Marconi | - Opción tamaño texto - Aplicar global |
| HU - 37 | Configuración complementaria | 2 | Allison Choccña | - Información de cuenta - Información de soporte |
| Total Puntos Planificados |  | 9 |  |  |

Riesgos Identificados:

- Falta de colaboración: mitigar con recordatorios diarios;

- Dependencias técnicas en Android Studio.

## 2.3. Asignación de Roles y Contribuciones Esperadas

- Product Owner: Ing. Americo Sanchez

- Desarrolladores:

| Nombre | Funciones Clave |
| --- | --- |
| Elizabeth Carina Lavilla Pillco | Audio/Backend |
| Allison Mariana Choccña Pauccara | Frontend |
| Gaby Leidy Marconi Aracayo | Frontend, Backend |
| Alejandro Fabricio Rojas Aparicio | Frontend |

- Monitoreo de Aportes:

| Actividades |  | Persona a cargo | Contribución |
| --- | --- | --- | --- |
| HU - 14: Compartir logros en redes |  |  |  |
| Act 1 | Botón compartir | Alejandro Rojas |  |
| Act 2 | Generar imagen automática | Alejandro Rojas |  |
| Act 3 | Previsualización | Alejandro Rojas |  |
| HU - 32: Control de volumen |  |  |  |
| Act 1 | Sliders música/efectos | Elizabeth Lavilla |  |
| Act 2 | Vista ajustes | Elizabeth Lavilla |  |
| HU - 33:Tamaño de fuente |  |  |  |
| Act 1 | Opción tamaño texto | Gaby Marconi | ✅ |
| Act 2 | Aplicar global | Gaby Marconi | ✅ |
| HU-21: Configuración complementaria |  |  |  |
| Act 1 | Información de cuenta | Allison Choccña |  |
| Act 2 | Información de soporte | Allison Choccña |  |

# Ejecución y Avance del Sprint

Detalle por HU usando tablas para claridad. Incluye cambios, tiempos y contribuciones.

Resumen General de Avances

| HU ID | Estado | Avance | Cambios Realizados | Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU - 14 | 🔴PENDIENTE | - | [Ej. Simplificado UI] | [Ej. Miembro ausente] |
| HU - 32 | 🟡EN PROGRESO | - | - | - |
| HU - 33 | 🟢COMPLETADO | 100 % | Integración de nueva pantalla y respectivas funcionalidades global asignadas. | Conflictos con la bd. |
| HU - 37 | 🔴PENDIENTE | - | - | - |

## 3.1. HU-14: Compartir logros en redes

Descripción: [Breve].

Persona Asignada: Alejadnro.

Tiempo Total Invertido: [Horas].

| Actividad/ Subactividad | Descripción | Avance | Tiempo (horas) | Notas/Cambios |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Act 1: Crear Lección | - | - | 0 | Ninguno |
| Sub Act: UI Layouts | ... | ... | ... | ... |

## 3.2. HU-32: Control de volumen

Descripción: [Breve].

Persona Asignada: Elizabeth Carina Lavilla Pillco.

Tiempo Total Invertido: [Horas].

| Actividad/ Subactividad | Descripción | Avance | Tiempo (horas) | Notas/Cambios |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Act 1: Crear Lección | Estructura base | Completado | 5 | Ninguno |
| Sub Act: UI Layouts | ... | ... | ... | ... |

## 3.3. HU-33: Tamaño de fuente

Descripción: Implementar un selector de tamaño de fuente que permita al usuario ajustar la legibilidad del texto y que este cambio se aplique de manera global en la aplicación, mejorando la accesibilidad y la experiencia de usuario.

Persona Asignada: Gaby Marconi Aracayo

Tiempo Total Invertido: 5 horas

| Actividad/ Subactividad | Descripción | Avance | Tiempo (horas) | Notas/Cambios |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Act 1: Crear Opción de Selector de Tamaño | Desarrollar el componente/interfaz de usuario que permite seleccionar entre diferentes tamaños de fuente. | 100% | 2 | Se creó un componente desplegable en los ajustes de usuario. |
| Sub Act: UI Layouts | Diseñar y maquetar la interfaz del selector para que sea intuitiva y accesible. | 100% | 1 | Se utilizaron componentes de la librería de diseño existente. |
| Act 2: Aplicar Cambio Globalmente | Implementar la lógica para que el tamaño de fuente seleccionado se refleje en todos los componentes de la aplicación. | 100% | 1.5 | Se utilizó el Context de React para propagar el cambio. |
| Sub Act: Pruebas de Consistencia | Revisar pantallas principales para asegurar que el cambio se aplica correctamente. | 100% | 0.5 | Verificación rápida - todo funcionando correctamente. |

## 3.4. HU-37: Configuración complementaria

Descripción: [Breve].

Persona Asignada: Allison Mariana Choccña Paucara.

Tiempo Total Invertido: [Horas].

| Actividad/ Subactividad | Descripción | Avance | Tiempo (horas) | Notas/Cambios |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Act 1: Crear Lección | Estructura base | - | 0 | Ninguno |
| Sub Act: UI Layouts | ... | ... | ... | ... |

# 4. Resultados y Métricas

- Avance General: 85% del backlog completado.

- Velocidad del Equipo: Puntos completados / planificados.( -/9).

Burndown Resumido:

| Día | Fecha | Puntos Realizados | Notas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13/10/2025 | 1 | Inicio pleno |
| 2 | 14/10/2025 | xd | ... |
| 3 | 15/10/2025 |  |  |
| 4 | 16/10/2025 |  | eso a un excel y listo |
| 5 | 17/10/2025 |  |  |

- Diagrama Burn Down 👇
[diagrama…]

Contribuciones por Miembro:

| Miembro | HU Involucradas | Horas Aportadas | Aportó (Sí/No/Parcial) | Comentario |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elizabeth Carina Lavilla Pillco | HU-32 | - | - | - |
| Allison Mariana Choccña Pauccara | HU-37 | - | - | - |
| Gaby Leidy Marconi Aracayo | HU-33 | 5 | Si ✅ | Implementación de la función del tamaño de fuente. |
| Alejandro Fabricio Rojas Aparicio | HU-14 | - | - | - |

- Cambios Globales: Reasignación de tareas y creación de nuevo HU por cantidad de miembros.

# 5. Retrospectiva

| Miembro | Start (Lo que salió bien) | Stop (Lo que detener) | Continue (Lo que mantener) | Mejoras y Acciones | Lecciones Aprendidas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elizabeth Carina Lavilla Pillco |  |  |  |  |  |
| Allison Mariana Choccña Pauccara |  |  |  |  |  |
| Gaby Leidy Marconi Aracayo | Rápida implementación del selector de tamaño de fuente, Buena estructuración del código usando React Context | Dejar la documentación para el final del sprint | Mantener el enfoque en accesibilidad y experiencia de usuario | Implementar checklist diario de aportes, Documentar progreso en tiempo real | El Context de React es eficiente para manejar estado global de UI, La accesibilidad debe considerarse desde el diseño inicial |
| Alejandro Fabricio Rojas Aparicio |  |  |  |  |  |

# 6. Referencias Bibliográficas

1. CÁRDENAS NAVARRO, Fredy. Impacto de la aplicación móvil Kachkaniraqmi en el aprendizaje del idioma quechua Chanka del nivel básico. Tesis para optar el título profesional de Ingeniero de Sistemas. Andahuaylas: Universidad Nacional José María Arguedas, 2020. Disponible en: https://hdl.handle.net/20.500.14168/608

2. GARCÍA CABELLO, Rafael. Aplicación de la pictografía para el aprendizaje del idioma quechua, en los estudiantes con dominio del idioma castellano del sexto grado del nivel primaria de la I.E.N° 32298 de Ulluy, distrito de Aparicio Pomares, provincia de Yarowilca - 2016. Tesis para optar el grado académico de Maestro en Educación con mención en Docencia, Currículo e Investigación. Huánuco: Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, Facultad de Educación y Humanidades, Escuela de Post Grado, 2018. Disponible en: https://hdl.handle.net/20.500.13032/5782

# 7. Anexos y evidencias